Documentation projet attribution automatique d’un certificat ssl

Pour Jonathan Ulveling

Gabriel Da Silva / Jonathan Calvino / Kevin Thuraisingam / Rafael De Morais

M431

Table des matières

1.Description du projet	3

1.1 Objectif	3

1.2 Périmètre	3

1.3 Livrables attendus	3

2.Justification du projet	4

2.1 Intérêt métier	4

2.2 Projet professionnel	4

3.Equipe du projet	4

3.1 Membres et attributions des rôles	4

4.Méthode des 6 étapes	4

Matrice d’Eisenhower	5

Analyse et priorisation	5

Liste des tâches	6

Description	6

Durée estimée :	7

Planification	8

Gantt prévisionnel :	8

Gantt final :	9

Suivi et ajustement	10

Retards	10

Adaptations	10

Décisions prises	10

Clôture du projet	11

Bilan	11

Ressenti du groupe	11

Kevin	11

Gabriel	11

Jonathan	12

Rafael	12

Apports de la gestion de projet	12

# 1.Description du projet

## 1.1 Objectif

Le but du projet est de rendre accessible via GitHub un code qui permettra, notamment lors de la création d'un service, une obtention d'un certificat SSL auto-signé. Plus exactement, faire en sorte que vous n'ayez pas une alerte qui apparaisse disant que le site n'est pas protégé ou qu'il peut être dangereux pour votre système en local.

## 1.2 Périmètre

Un repository sera publié sur GitHub pour mettre à disposition les différentes ressources nécessaires comme :

- Du code qui donnera les instructions nécessaires au fonctionnement.

- Une documentation détaillant pour l’utilisateur, les étapes pour obtenir une certification SSL.

- Le docker « traefik » qui distribuera la certification SSL automatique.

Les tests concernant le projet seront effectués en local, si le temps nous le permet.

## 1.3 Livrables attendus

Les livrables attendus à la fin du projet sont :

- La documentation complète

- Le wiki

- Le code

- Le diagramme de Gantt (prévisionnel et final)

- Le kanban avec un suivi détaillé

- Une présentation Powerpoint

# 2.Justification du projet

## 2.1 Intérêt métier

Nous avons décidé de faire ce projet dans le but de répondre à un besoin : l’enseignant dispose d’un projet local et nous aimerions l’aider en résolvant sa problématique liée à la certification SSL.

## 2.2 Projet professionnel

Ce projet va au-delà des compétences demandées pour un opérateur informatique. Il nous permettra de développer de nouvelles compétences et de nous surpasser, en utilisant de nouveaux outils.

# 3.Equipe du projet

## 3.1 Membres et attributions des rôles

Voici un tableau récapitulatif des membres du groupes ainsi que leurs rôles :

| Membre | Rôle principal |
| --- | --- |
| Gabriel | Chef de projet, programmeur |
| Jonathan | Planification du projet |
| Rafael | Diagramme |
| Kevin | Spécialiste de la documentation |

# 4.Méthode des 6 étapes

Voici la méthode des 6 étapes en lien avec notre projet :

- S’informer : apprentissage, déterminer les besoins.

- Planifier : diagramme Gantt, Kanban (Notion).

- Décider : attribution des tâches.

- Réaliser :  faire le projet.

- Contrôler :  vérification de la réalisation.

- Valider : relecture entière des livrables.

# Matrice d’Eisenhower

| Quadrant 1 (important non urgent) | Quadrant 2 (important et urgent) |
| --- | --- |
| - Kanban - Docker compose de traefik - Apprentissage des applications (git, VScode [IDE] ) | - Planification du projet - Eisenhower - Gantt réel - Documentation |
| Quadrant 3 (non important et non urgent) | Quadrant 4 (non important et urgent) |
| - Pert | - Wiki - Gant prévisionnel |

## Analyse et priorisation

Nous avons priorisé les choses afin de poser les bases du projet et de manière que l’on puisse avancer à bon rythme. Par exemple, la planification du projet est une étape très importante dans n’importe quel projet.

A l’inverse du diagramme de Pert, qui est optionnel en fonction de la complexité du projet.

# Liste des tâches

- L’apprentissage des outils : Apprentissage, Git+VS Code, GitHub et présentation Responsable : tous

- Planification des tâches : Kanban, Gantt prévisionnel et final                                         Responsable : Jonathan

- Les diagrammes : Eisenhower, Gantt prévisionnel, Gantt final	                                                Responsable : Rafael

- La documentation : Documentation, GitHub Pages, Wiki                                                                                               Responsable : Kevin

- Chef de projet : gestion des membres du groupe, aide d’avancement du projet divers

## Description

Pour la planification, nous allons utiliser un kanban avec l’outils nommé Notion afin de voir l’état d’avancées des différentes étapes.

Le diagramme de Gantt, lui, va nous être utile pour voir leur durée estimée dans le temps (Gantt prévisionnel) et leurs dépendances. Le Gantt réel, lui, donnera la durée réelle de chaque tache tout en gardant les mêmes dépendances que dans le Gantt prévisionnel.

Eisenhower va être utilisé pour classer les taches par leur importance et leurs urgences.

Nous allons aussi prendre le temps d’apprendre à utiliser les outils Git et Visual Studio GitHub va nous servir à centraliser nos documents et y accéder.

GitHub Pages va être notre wiki qui va être le tutoriel pour utiliser notre outil et obtenir son certificat SSL. La documentation va être le document final à rendre avec tout ce qui a été fait pour le projet.

## Durée estimée :

La planification consiste à mettre en place le projet et à attribuer les différentes tâches aux personnes du groupes. Jonathan s’occupe de la partie Kanban pendant la semaine 1 et 2.

Une fois que ceci est fait (S3), Rafael travaillera sur la matrice d’Eisenhower et le diagramme de Gantt prévisionnel.

Kevin commencera la documentation du projet. Nous avons estimé que cette phase se terminera le 2 avril.

Sans oublier l’aide et la gestion de Gabriel tout au long du projet.

Ensuite, nous passons à l’apprentissage des outils nécessaires au projet (de la semaine 1 à 7). Le groupe va apprendre à utiliser les outils : Git; GitHub; VS code; GitHub Pages; Docker; Traefik.

La première échéance est le 2 avril et c’est la fin de la phase planification.

Après ceci, Kevin avancera sur la documentation du projet de la semaine 5 à la semaine 8. La deuxième grande échéance est pour le suivi et l’adaptation de la phase de réalisation du projet est le 21 mai.

Pour terminer, nous passerons à la dernière phase. Nous allons terminer la documentation, le diagramme de Gantt et travailler sur la présentation du projet pour le 18 juin.

Bien sûr, ceci est une estimation et peut être soumis à des changements.

# Planification

## Gantt prévisionnel :

## Gantt final :

# Suivi et ajustement

Dans ce chapitre, nous allons commenter les diagrammes de Gantt (initial et final).

Précisément, nous allons notamment les comparer entre eux et voir s’il y a des différences notables.

## Retards

Nous n’avons pas de retard, nous sommes même en avance sur le programme. Cela nous permet, d’améliorer notre documentation et les différents travaux rendus.

## Adaptations

Nous n’avons pas eu d’adaptations à faire, tout s’est déroulé comme prévu.

Par exemple, nous n’avons pas eu utilité à faire le diagramme de Pert.

## Décisions prises

Nous avons décidé de nous rajouter une difficulté supplémentaire en utilisant l’outil Git. En effet, nous aurions pu simplement l’outils « taiga.io » comme initialement prévu. Grâce à notre avancée, nous disposons davantage de temps pour travailler notre présentation et tester notre projet physiquement (si du matériel nous est mis à disposition).

# Clôture du projet

## Bilan

Ce projet nous a permis de développer de nouvelles compétences.

Les outils, comme Git et le principe de « repository », nous serons utiles dans notre avenir professionnel. Ils ne font pas partie de notre formations théorique en temps normal.

L’apprentissage de docker et de Git étaient aussi une complication supplémentaire que nous avons su maitriser pour notre projet.

## Ressenti du groupe

### Kevin

J’ai apprécié travailler sur ce projet, car il m’a permis de développer de nouvelles compétences et de découvrir et d’acquérir de nouveaux outils.

Grâce à cela, j’arrive à projeter l’utilisation de ces outils dans mon avenir professionnel. J’ai également pris du plaisir à travailler avec les membres du groupe.

### Gabriel

Pour ma part, ce projet m’a permis de découvrir la gestion d’équipe.

Faire l’attribution des rôles, tout en prenant compte les envies de chacun, était déjà une étape. Cette décision a pour effet d’améliorer l’avancée du projet si tous les membres du groupe sont satisfaits de la décision prise.

Les contrôles des rendus et les explications des outils sont aussi une bonne expérience. Car, une mauvaise explication ou un rendu mauvais doit être corrigée immédiatement pour ne pas empiéter à la suite du projet.

En bref, j’ai eu une bonne expérience durant ce projet.

### Jonathan

Lors de ce projet, j’ai pu découvrir différents outils qui me seront utiles tous au long de ma formation ainsi que de ma profession.

J’ai pu apprendre et travailler en concordance avec mes camarades et me rendre compte que la gestion d’un projet rend le travail, ainsi que le rendu de celui-ci, beaucoup plus facile.

Je pense que cela me servira à l’avenir et j’ai apprécié faire ce travail avec eux.

### Rafael

Ce projet a été pour moi une expérience très enrichissante où j’ai énormément appris, tant sur le côté technique que personnel.

J’ai vraiment pris du plaisir a travaillé avec eux. Les différents outils appris lors de ce projet me seront utiles tout au long de ma formation et à l’avenir dans ma vie professionnel comme personnel.

## Apports de la gestion de projet

Le projet nous a permis de mettre en pratique la planification en utilisant le diagramme de Gantt.

Ce dernier est, en effet, une étape importante lors de la réalisation d’un projet. Il permet de mettre des rôles à chaque membre du groupe, de fonctionner par date et par dépendance des tâches pour mettre un ordre dans celles-ci.