## Slide 1
MODULE M431
Projet Attribution
Automatique d'un
Certificat SSL
Déploiement d'un certificat SSL via Traefik · Documentation sur GitHub Pages · Wiki en ligne
Gabriel — Chef de projet
Jonathan — Planification
Rafael — Diagrammes
Kevin — Documentation
Juin 2026 | CFPT Informatique

## Slide 2
1. Projet & Objectifs
Contexte et périmètre du projet
Contexte
L'enseignant dispose d'un projet local et rencontre une problématique liée à la certification SSL : un avertissement de sécurité s'affiche lors de l'accès au site.
Notre groupe a décidé de l'aider en mettant à disposition, via GitHub, un code permettant l'obtention automatique d'un certificat SSL auto-signé — sans alerte navigateur en environnement local.
Durée : 12 séances · mars → juin 2026 · 3 jalons
💻 Code disponible sur GitHub
Repository public avec docker-compose Traefik + instructions complètes pour obtenir le certificat SSL
🔒 Certificat SSL automatique
Traefik v3 génère un certificat auto-signé au démarrage — aucune alerte navigateur en local
📄 Wiki & documentation
Documentation complète sur GitHub Pages via GitHub Actions + déploiement automatique

## Slide 3
2. Organisation de l'Équipe
Membres et attributions des rôles
Gabriel
Chef de projet · Programmeur
Gestion des membres du groupe
Aide à l'avancement du projet
GitHub Pages + Wiki
Docker + Traefik
Jonathan
Planification du projet
Mise en place du Kanban
Suivi des jalons
Gantt final
Rafael
Diagrammes
Matrice d'Eisenhower
Gantt prévisionnel
Schémas Excalidraw
Gantt final
Kevin
Spécialiste documentation
Rédaction documentation
GitHub Pages
Wiki en ligne
Finalisation docs
Tous : Apprentissage des outils (Git, VS Code, GitHub) · Présentation finale

## Slide 4
3. Planification Initiale — Gantt Prévisionnel
4 phases sur 12 séances · 3 jalons
Phase | Tâches principales | Responsable | Période
1 — Planification | Mise sur papier, rôles, Kanban, Eisenhower, Gantt prévisionnel | Jonathan / Rafael | S1 → S4
2 — Apprentissage | Git, VS Code, GitHub, GitHub Actions, Docker, Traefik | Tous | S1 → S7
3 — Réalisation | Documentation, wiki GitHub Pages (déployé via GitHub Actions) | Kevin / Gabriel | S5 → S8
4 — Clôture | Finalisation doc, Gantt final, présentation PowerPoint | Tous | S9 → S12
◆ Jalon 1
Analyse & planification
2 avril · S4
◆ Jalon 2
Suivi & adaptation
21 mai · S8
◆ Jalon 3
Clôture du projet
18 juin · S12

## Slide 5
3. Planification Finale — Gantt Réel
Comparaison prévu / réel · Suivi et ajustements
Planification initiale
Apprentissage des outils estimé jusqu'en S7
GitHub Actions prévu pour déployer le wiki dès S5
Documentation en parallèle dès S3
Gantt final prévu S9
Diagramme PERT prévu si projet complexe
Réalité — en avance sur le planning
Aucun retard — groupe en avance sur le programme
GitHub Actions opérationnel selon le calendrier prévu
Traefik simplifié : certificat auto-signé choisi dès le départ
Temps disponible pour améliorer la documentation et tester physiquement
PERT non réalisé — projet sans dépendances complexes (justifié)

## Slide 6
4. Outils Utilisés
Stack technique & gestion de projet
🐳
Docker
Conteneurisation des services — docker-compose pour l'orchestration
🔀
Traefik v3
Reverse proxy, routing HTTPS, certificat SSL auto-signé intégré
⚙️
GitHub Actions
CI/CD : build et déploiement automatique du wiki sur GitHub Pages
📋
Notion Kanban
Suivi des tâches, assignations et avancement du projet
🌿
Git / GitHub
Versionnage, merge requests contrôlées, collaboration en équipe
✏️
Excalidraw
Diagrammes : Gantt, Eisenhower, schémas d'architecture
📖
Zensical
Plateforme wiki — déployée automatiquement via GitHub Pages
💻
VS Code
Éditeur principal pour YAML, Markdown et fichiers de configuration

## Slide 7
4. Architecture Technique
Flux de connexion : utilisateur → service web via Traefik
Utilisateur
Navigateur web
Port 80 / 443
Raspberry Pi
Traefik v3
Reverse proxy
Certif. auto-signé
proxy-net
Réseau Docker
virtuel
Site Web
Service : 3000
port interne
🔄 HTTP (port 80) → redirigé automatiquement en HTTPS
Isolation
Chaque service sur un réseau Docker dédié (proxy-net)
TLS auto-signé
Certificat généré par Traefik au démarrage — aucune config externe
Fichier hosts
Résolution locale : monprojet.local → IP machine hôte

## Slide 8
5. Apport de la Gestion de Projet
Ce que les outils et méthodes ont apporté
📋 Kanban (Notion)
Visibilité en temps réel de l'avancement
Assignation claire de chaque tâche
Détection rapide des blocages
⚖️ Matrice d'Eisenhower
Priorisation objective des tâches
Focus sur l'essentiel (Traefik, doc)
Évitement des tâches superflues
📅 Diagramme de Gantt
Vision globale sur 12 séances
Respect des 3 jalons imposés
Base de comparaison prévu / réel
👥 Rôles & Merge Requests
Responsabilité individuelle claire
Merge requests contrôlées par le chef
Code review avant intégration sur main

## Slide 9
6. Difficultés Rencontrées
Obstacles identifiés et solutions apportées
01
Traefik & certificats SSL
⚠ Problème : Complexité initiale de Let's Encrypt (DNS Challenge DuckDNS, acme.json, variables d'environnement)
✓ Solution : Adoption du certificat auto-signé intégré à Traefik (--entrypoints.websecure.http.tls=true) — aucune dépendance externe, démarrage immédiat.
02
GitHub Pages & CI/CD (GitHub Actions)
⚠ Problème : Workflow GitHub Actions complexe à configurer : pipeline de build Zensical, permissions GitHub Pages, gestion de la branche de déploiement et du fichier YAML.
✓ Solution : Documentation progressive et tests itératifs du workflow jusqu'à déploiement automatique fonctionnel à chaque push sur main.
03
Mise en place du réseau Docker
⚠ Problème : Compréhension du modèle réseau Docker : création du réseau proxy-net externe, communication inter-conteneurs, isolation des services non exposés.
✓ Solution : Documentation des concepts dans le wiki (page réseautage virtuel)

## Slide 10
7. Bilan & Retour d'Expérience
Ce qu'on retient du module M431
✓ Ce qu'on a réussi
Certificat SSL auto-signé fonctionnel via Traefik
Code publié sur GitHub et réutilisable
Wiki en ligne déployé automatiquement (GitHub Actions)
Respect des 3 jalons — en avance sur le programme
Maîtrise de nouveaux outils (Git, Docker, Traefik)
↺ Ce qu'on ferait différemment
Partir directement sur le certificat auto-signé Traefik — sans essayer Let's Encrypt d'abord
Tester l'architecture sur Raspberry Pi physique
« Ce projet va au-delà des compétences attendues d'un opérateur informatique — et c'est précisément ce qui en fait la valeur. »

## Slide 11
Merci pour votre attention
Des questions ?
🌐 Wiki en ligne
https://snaky21.github.io/projet-m431_wiki-v2/
💾 Dépôt GitHub
https://github.com/Snaky21/projet-m431_wiki-v2
📋 Kanban Notion
https://www.notion.so/Kanban-projet-m431-321d2f774dee80f8b74ae942a6c91a3b
Gabriel · Jonathan · Kevin · Rafael | M431 · CFPT Informatique · 2026